**Zasedání VII. Valné hromady DSO Kladská stezka**

**3.11. 2021 v 8:00 hodin**

 **v zasedací místnosti MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Ing. Pavla Maršíková, Ing. Jiří Hurdálek, Josef Horáček, Jakub Klimeš -KHK, Martina Kubešová -KHK, Lucie Rovenská -KHK, Adam Valenta – KHK, Petr Jeništa, Veronika Velacková, Josef Kulek, Josef Hlávko

**Program:**

1. **Kontrola usnesení**
2. **Financování projektového manažera na cyklo na území DSO Kladská – zástupci KHK**
3. **Rozpočtová opatření**
4. **Archeologický průzkum**
5. **Informace úsek 7**
6. **Aktualizace stanov**
7. **Vyúčtování dotace „Studie poloostrov Ing. Wajsar“**

**8. Různé**

1. **Kontrola usnesení**

 ***Usnesení č. 23/2021 splněno –*** *platí harmonogram předání do 30. 11. 21*

***Usnesení č. 24/2021 splněno –*** *RO č. 5*

***Usnesení č. 25/2021 splněno –*** *uzavřena smlouva o dotaci od KHK na úsek č. 5*

***Usnesení č. 26/2021 splněno –*** *dodatek ke smlouvě podepsán a vyvěšen*

***Usnesení č. 27/2021******splněno*** *– Směrnice v platnosti*

 ***Usnesení č. 28/2021 splněno –****Smlouva o mimořádném příspěvku podepsána*

***Usnesení č. 29/2021 splněno –*** *příkazní**smlouva**podepsána*

1. **Financování projektového manažera na cyklo na území DSO Kladská – zástupci KHK**

Se zástupci KHK byla diskutována problematika financování a organizování chodu DSO Kladská stezka a jejích investičních akcí. Rekapitulace jednání:

Koordinátoři KHK by se měli podílet na přípravě páteřních cyklostezek (Jaroměř – Náchod)

- cyklookruh Rozkoš – jsou hotové 2 úseky ze 7, obce na trase mají zájem pomoci, ale není v jejich silách financovat. Pomáhali ve výkupech pozemků, v přípravě projektové dokumentace a koordinaci vedení cyklotras. Dle dřívějších příslibů KHK zde měla jejich pomoc končit.

- je možná varianta role koordinátora pro Kladskou a Labskou stezku, nebo převzetí celé dokumentace, pozemků a pod krajem a stavba přímo přes kraj.

- není dotační výzva na manažera DSO Kladská – je nutné požádat o individuální dotaci

- předpoklad nákladů na manažera (plat, auto, pc, kancelář) 850 tis kč, svazek je schopen zaplatit 350 tis kč.

- není systémově vhodné nevědět, zda za rok dostaneme podporu od KHK na manažera, minimálně na 3 roky, aby bylo možné plánovat rozvoj a postup prací.

- jednání s ŘSD - zjistit, zda není změna v jejich stanovisku na vybudování podjezdu u Bražce (zajistí KHK)

- Náchod – je možné s místní znalostí vytipovat jiné vedení cyklostezky? (Náchod a cyklokoordinátoři KHK)

se zástupci KHK se sejdeme 10.11. na jednání DSO na kraji

***Usnesení č. 30/2021***

**Valná hromada pověřuje předsedkyni k dalšímu jednání KHK o podpoře a vedení DSO Kladská stezka.**

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

1. **Rozpočtová opatření č. 6/2021**

RO č. 6 se týká vratky části dotace KHK na studii poloostrova, kdy náklady byly o 9 850 Kč menší.



***Usnesení č. 31/2021***

**Valná hromada svazku** **schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021**

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

1. **Archeologický průzkum**

Nabídka od Muzea Náchodska na archeologický průzkum úseku č. 7 cyklookruhu okolo Rozkoše v částce 5 175 Kč bez DPH.

***Usnesení č. 32/2021***

**Valná hromada svazku** **schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na úseku č. 7 od Muzea Náchodska.**

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

1. **Informace úsek 7**

Ing. Jana Horáková informovala přítomné o realizaci výstavby, práce pokračují dle harmonogramu. *Aktuálně je provápněn celý úsek. Pokládka by měla být provedena 12. 11. 2021*

**Valná hromada bere na vědomí**

1. **Aktualizace stanov**

VH projednala návrh změny stanov – připomínky budou zapracovány a úplné znění bude schváleno na další VH, následně posláno ke schválení na zastupitelstvech.

Na příští VH bude řešena i výše členských příspěvků tak, aby byl zajištěn plně funkční chod svazku.

Současné stanovy by platily do konce roku 2021 a nové stanovy od roku 2022.

Současně bude řešen vstup obcí, které mají zájem o členství ve svazku DSO Kladská stezka. Byly zaslány návrhy obcím Velká Jesenice – zatím ještě ZO nejednalo, Nahořany – členství schváleno, Provodov-Šonov- členství schváleno, Rychnovek- ještě ZO nejednalo.

 **Valná hromada bere na vědomí**

1. **Vyúčtování dotace „Studie poloostrov Ing. Wajsar“**

Projektová dokumentace k vydání ÚR na úseku 1 a 2 cyklookruh Rozkoš – kanalizace byla dodatkem č. 4 změněna na „studie budoucího využití lokality Poloostrova Rozkoš, vč. vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality“

Skutečné celkové výdaje projektu: 260 150 Kč

Schváleno 270 000 Kč

Podíl dotace 100%

**Vratka dotace 9 850 Kč – vráceno KHK**

***Usnesení č. 33/2021***

**Valná hromada projednala a schvaluje Vyúčtování Studie budoucího využití lokality Poloostrova Rozkoš, vč. vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality.**

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

1. **Různé**

Na minulém jednání byly projednány návrhy na BOZP a TDI úsek č. 5.

Po připomínkování všech dotčených stran je ke schválení předložena Příkazní smlouva na výkon BOZP - Mgr. Yveta Patzeltova cena 61 600,- Kč (neplátce DPH)

Příkazní smlouva na výkon TDI – f. Dospok s.r.o. cena 92 686,- Kč včetně DPH

***Usnesení č. 34/2021***

**Valná hromada projednala a schvaluje smlouvu na zajištění činnosti koordinátora BOZP pro akci „STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 5“ s dodavatelem: Mgr. Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, v celkové výši 61.600, - Kč bez DPH (tj. 61.600, - Kč dodavatel není plátcem DPH)**

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

***Usnesení č. 35/2021***

**Valná hromada projednala a schvaluje smlouvu na zajištění činnosti výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) pro akci „STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 5“ s dodavatelem: DOSPOK s.r.o. , IČ:  07229640 v celkové výši 76.600,- Kč (bez DPH), tj. 92.686,- Kč vč. DPH**

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

**Zajištění úkolů:**

* ***Zajistit vyvěšení všech uzavřených smluv –*** *Mgr. Huneš*

***TRVÁ***

* ***evidence smluv a závazků svazku -*** *Z. Truněčková, Z. Hovorková, Ing. Škoda do 30.11.2021*
* ***projednat členství obcí katastrálně zapojených k Cyklookruhu Rozkoš –*** *Ing. Jungwirthová TRVÁ*
* ***Připravit čerpání úvěru –*** *Ing. Škoda, ing. Fišer TRVÁ*
* **Připravit návrh rozpočtu na rok 2022 p. Trunečková do 30.11.2021**

 **Výpis usnesení ze zasedání VII. Valné hromady DSO Kladská**

***Usnesení č. 30/2021***

**Valná hromada pověřuje předsedkyni k dalšímu jednání KHK o podpoře a vedení DSO Kladská stezka.**

***Usnesení č. 31/2021***

**Valná hromada svazku** **schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2021**

***Usnesení č. 32/2021***

**Valná hromada svazku** **schvaluje Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na úseku č. 7 od Muzea Náchodska.**

***Usnesení č. 33/2021***

**Valná hromada projednala a schvaluje Vyúčtování Studie budoucího využití lokality Poloostrova Rozkoš, vč. vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality.**

***Usnesení č. 34/2021***

**Valná hromada projednala a schvaluje smlouvu na zajištění činnosti koordinátora BOZP pro akci „STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 5“ s dodavatelem: Mgr. Yveta Patzeltová, IČ: 42269971, v celkové výši 61.600, - Kč bez DPH (tj. 61.600, - Kč, dodavatel není plátcem DPH)**

***Usnesení č. 35/2021***

 **Valná hromada projednala a schvaluje smlouvu na zajištění činnosti výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) pro akci „STEZKA OKOLO V.N. ROZKOŠ – CYKLOOKRUH ROZKOŠ - ÚSEK 5“ s dodavatelem: DOSPOK s. r. o., IČ: 07229640 v celkové výši 76.600,- Kč (bez DPH), tj. 92.686,- Kč vč. DPH**

zapsala Z. Hovorková ověřovatel Ing. Pavla Maršíková Ing. Z. Jungwirthová

…………………………………… …..…………………………………………. ……………………………………..