**Zápis**

 **zasedání valné hromady DSO Kladská stezka**

**ve středu 8. června 2016 od 10.00 hodin**

**v zasedací místnosti RM na MěÚ Česká Skalice**

**Přítomni: Bc. Martin Staněk DiS., Ing. Jiří Klepsa, Ing. Pavla Maršíková**

**Program:**

1. **Zpráva předsedy**
2. **Jmenování zástupce za město Náchod do DSO KS**
3. **Návrh smlouvy o pronájmu pozemků POVODÍ Labe s. p.**
4. **Zpráva o přidělení dotace KÚ KHK Profesionalizace 2016**
5. **Schválení Smluv z grantu KHK na PD Jaroměř-Rychnovek a Cyklookruh Rozkoš**
6. **Příkazní smlouva DSO KS x Královéhradecká Labská o.p.s. na provedení VŘ na dodavatele PD**
7. **Návrh smluv pro SÚS KHK**
8. **Dotační možnosti v roce 2016 – PD Bražec**
9. **Informace o aktuálním stavu připravovaných úseků**
10. **Návrh budoucí smlouvy o smlouvě kupní na pozemky pro realizaci cyklostezek**
11. **Informace o přípravě** **www.stránek** **svazku**
12. **Různé**

**Zpráva předsedy**

Zasedání zahájil předseda, přivítal přítomné a seznámil je s programem. Konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

Program byl rozšířen o bod 13. rozpočtové opatření č. 1/2016

bod č. 7 vyřazen z programu, bude se řešit na příštím jednání VH, takto upravený program byl schválen.

Přítomni dle prezenční listiny, valná hromada je usnášení schopná.

Ověřovatelem zápisu byl navržen a schválen: Ing. Jiří Klepsa

zapisovatel: Zdeňka Hovorková

***VH schvaluje program zasedání***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***VH*** schvaluje ***zapisovatele Zdeňku Hovorkovou, ověřovatele Ing. Jiří Klepsa***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**2. Jmenování zástupce za město Náchod do DSO KS**

ZM Náchod na svém jednání dne 9. 5. 2016 pověřilo zastupováním města Náchod na valné hromadě DSO KS paní místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou. Usnesení č. V.b/ z 13. zasedání ZM ze dne 9. 5. 2016

***Usnesení č. 14/2016***

***VH schvaluje zástupce za město Náchod Ing. Pavlu Maršíkovou***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**3. Návrh smlouvy o pronájmu pozemků POVODÍ Labe s. p.**

Mgr. Huneš seznámil přítomné s návrhy smluv s Povodím Labe s. p.

*a/ Smlouva o pronájmu pozemků*

*Mgr. Huneš upozornil na smlouvu s Povodím, kde je stanovena podmínka (oznamovací povinnost) - před realizací projektu bude pronajimatel včas upozorněn a seznámen se všemi kroky realizace stavby.*

***Usnesení č. 15/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření Smlouvy s Povodím Labe na pronájem pozemků***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

*b/ Smlouva o uzavření věcného břemene*

*Mgr. Huneš opět upozorňuje na zřízení věcného břemene do 60 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.*

***Usnesení č. 16/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření Smlouvy s Povodím Labe na zřízení věcného břemene***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**4. Zpráva o přidělení dotace KÚ KHK - Profesionalizace 2016 a schválení smlouvy s KHK**

Manažerka informovala přítomné o schválení žádosti o dotaci na “Profesionalizaci svazku” ve výši 38 000,- Kč. KÚ KHK poslal na svazek návrh smlouvy, přítomní se se smlouvou seznámili a schvalují uzavření této smlouvy. Manažerka povede evidenci administrace a na konci roku připraví závěrečné vyúčtování.

***Usnesení č. 17/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření dotační smlouvy s KHK na profesionalizaci svazku***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**5. Schválení Smluv z grantu KHK na PD Jaroměř-Rychnovek a Cyklookruh Rozkoš**

Svazku byla schválena dotace z grantu KHK na PD na akce:

a/ PD pro stavební povolení na etapu Jaroměř - Rychnovek ve výši 308 000,- Kč

VH projednala návrh smlouvy a schvaluje její uzavření

***Usnesení č. 18/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření dotační smlouvy s KHK na PD Jaroměř - Rychnovek***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

b/ PD ke stavebnímu povolení na cyklookruh Rozkoš ve výši 1 380 000,- Kč

VH projednala návrh smlouvy a schvaluje její uzavření

***Usnesení č. 19/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření dotační smlouvy s KHK na PD cyklookruh Rozkoš***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

Finanční prostředky na obě akce budou uvolněny po doložení územního rozhodnutí.

Podaná žádost na akci na cyklostezce Kladská - úsek “Podchod Bražec” bude posuzována až po navýšení rozpočtu kraje, předpoklad září 2016.

**6. Příkazní smlouva DSO KS x Královéhradecká Labská o.p.s. na provedení VŘ na dodavatele PD**

 VH projednala návrh této příkazní smlouvy a schvaluje aktuální verzi se zapracováním připomínek

***Usnesení č. 20/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření Příkazní smlouvy s o.p.s Královéhradecká Labská***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**7. Návrh smluv pro SÚS KHK**

Tento bod je z programu stažen a bude projednáván na příštím jednání VH

/předložené návrhy smluv nejsou pro obce výhodné, Luboš Tuzar vyvolá jednání o podmínkách pro obě strany přijatelných./

**8. Dotační možnosti v roce 2016 – PD Bražec**

Podaná žádost na akci na cyklostezce Kladská - úsek “Podchod Bražec” bude posuzována až po navýšení rozpočtu kraje, předpoklad září 2016.

***VH bere na vědomí***

**9. Informace o aktuálním stavu připravovaných úseků**

* Úsek Jaroměř - Rychnovek - podaná žádost o vydání ÚR - cca za čtyři měsíce
* Cyklookruh Rozkoš - vydání ÚR je připravené, čeká se na stanoviska Povodí a SÚS (pan Řehák a pan Tuzar projednají vydání stanovisek, která umožní územní rozhodnutí vydat). předpoklad vydání září 2016

Náklady na uzavírání věcných břemen nejsou uznatelné.

***VH bere na vědomí***

**10. Návrh budoucí smlouvy o smlouvě kupní na pozemky pro realizaci cyklostezek**

VH projednala navrhované smlouvy a navrhuje, aby se neuzavírali “Smlouvy o budoucí kupní smlouvě”, ale aby se uzavírali “Smlouvy kupní s odkladným účinkem” (30 dnů od nabytí právní moci ÚR). K této variantě se VH rozhodla z důvodů urychlení celého procesu k vydání stavebního povolení. Pan Tuzar seznámí účastníky - majitele dotčených pozemků s postupy stavebního úřadu a připraví je na uzavření kupních smluv.

Návrhy kupních smluv připraví Mgr. Huneš a budou se schvalovat na VH září/říjen 2016.

***VH bere na vědomí***

**11. Informace o přípravě** **www.stránek** **svazku**

Předseda svazku informoval o zřízení datové schránky, stránky svazku budou připraveny do konce srpna.

***VH bere na vědomí***

**12. Různé**

Proběhla diskuze:

* na pozemky ve vlastnictví města Jaroměř a obce Rychnovek budou na úsecích cyklostezek zhotovena věcná břemena
* ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví
* budou provedeny výkupy pozemků

Jaroměř - cca 20 000,- Kč

Rychnovek - 323 000,- Kč

bude projednáno na zasedáních zastupitelstva obou obcí - předběžný návrh je 50% Jaroměř, 50% Rychnovek z celkového nákladu. Na výkupy pozemků budou dotace z kraje, SFDI, EU a národní dotace?

* návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci DSO KS x obec Rychnovek

***VH bere na vědomí***

**13. Rozpočtové opatření č. 1**

Pro správné účtování svazku je nutné jmenovat pro svazek správce rozpočtu. VH proto správcem rozpočtu jmenuje paní účetní Trunečkovou.

***Usnesení č. 21/2016***

***VH*** schvaluje ***správcem rozpočtu paní Trunečkovou***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

Rozpočtové opatření č. 1/2016 se ve schváleném rozpočtu týká:

paragraf 3639 komunální služby a územní rozvoj

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka | znění | schválený rozpočet | Úprava rozpočet |
| 5169 | služby manažer | 39 000,- Kč | * 25 466,50 Kč
 |
| 5172 | Gordic | 0,- Kč | 10 466,50 Kč |
| 5222 | manažer | 0,- Kč | 24 000,- Kč |
| 5901 | nespecifické rezervy | 9 000,- Kč | * 9 000,- Kč
 |

rozpočtová změna je přílohou č. 1 tohoto zápisu

***Usnesení č. 22/2016***

***VH*** schvaluje ***rozpočtovou změnu č. 1/2016***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***VÝPIS USNESENÍ VH DSO KLADSKÁ STEZKA ZE DNE 8. 6. 2016***

***Usnesení č. 14/2016***

***VH schvaluje zástupce za město Náchod Ing. Pavlu Maršíkovou***

***Usnesení č. 15/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření Smlouvy s Povodím Labe na pronájem pozemků***

***Usnesení č. 16/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření Smlouvy s Povodím Labe na zřízení věcného břemene***

***Usnesení č. 17/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření dotační smlouvy s KHK na profesionalizaci svazku***

***Usnesení č. 18/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření dotační smlouvy s KHK na PD Jaroměř - Rychnovek***

***Usnesení č. 19/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření dotační smlouvy s KHK na PD cyklookruh Rozkoš***

***Usnesení č. 20/2016***

***VH*** schvaluje ***uzavření Příkazní smlouvy s o.p.s Královéhradecká Labská***

***Usnesení č. 21/2016***

***VH*** schvaluje ***správcem rozpočtu paní Trunečkovou***

***Usnesení č. 22/2016***

***VH*** schvaluje ***rozpočtovou změnu č. 1/2016***

Zapsala 8. 6. 2016 Zdeňka Hovorková ……………………………………

Ověřil: Ing. Jiří Klepsa ………………………………………

předseda DSO KS Bc. Martin Staněk DiS …………………………………..