**Zápis ze zasedání valné hromady DSO Kladská stezka**

**Pátek 14. června 2019 v 8:00 hodin**

**v zasedací místnosti RM na MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Josef Horáček, Ing. Pavla Maršíková, Zdeňka Hovorková, Lucie Jetmarová, Zuzana Trunečková

1. **Kontrola usnesení**
2. **Rozpočtové opatření**
3. **Zajištění PM na budování cyklostezek**
4. **Zadání realizátora VZ na dodavatele stavby**
5. **Prováděcí PD, rozpočet stavby úsek 6 a 7 – cyklookruh Rozkoš**
6. **Jaroměř – Rychnovek stav**
7. **Různé**

Předsedkyně svazku přivítala přítomné a představila dnešní program.

Zapisovatelem určila paní Zdeňku Hovorkovou, ověřovatelem Ing. Pavlu Maršíkovou

***VH schvaluje zapisovatele Zdeňku Hovorkovou, ověřovatele Ing. Pavlu Maršíkovou***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

1. **Kontrola usnesení**

***Usnesení č. 23/2018***

**Valná hromada projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvám o partnerském příspěvku.**

Toto usnesení se prozatím odkládá, není dořešené. V návrhu dodatku, připraveném Mgr. Hunešem, se řeší pouze konečné vyúčtování a je nutné tam zahrnout i účel, na který bude tento mimořádný příspěvek použitý.

VH ukládá Mgr. Hunešovi dopracovat znění Dodatku č. 1

Ostatní usnesení jsou splněna. ***VH bere na vědomí***

**2. Rozpočtové opatření**

V současné době nemá svazek žádné rozpočtové opatření

**3. Zajištění PM na budování cyklostezek**

Zástupci svazku projednali současný stav rozpracovanosti cyklostezky Rozkoš a shodli se na řešení přijmout pracovníka, který se bude touto problematikou zabývat. Pověřují manažerku připravit a rozeslat „Výběrové řízení na pozici manažera/manažerky“. Návrh:

Mgr. Libor Mojžíš

Bc. Hana Nedvědová

Ing. Jiří Škoda

***VH bere na vědomí schválení účetní závěrky***

**4. Zadání realizátora VZ na dodavatele stavby**

Valná hromada projednala situaci a navrhuje připravit zadání na realizátora VZ na dodavatele stavby na cyklookruh Rozkoš.

**5. Prováděcí PD, rozpočet stavby úsek 6 a 7 – cyklookruh Rozkoš**

V současné době je platné stavební povolení na úseky 4, 6 a 7. Dle Smlouvy o dílo s firmou Highway Design, s.r.o. (Ing. Jiří Nývlt), na tyto úseky je již vypracovaná prováděcí dokumentace stavby. To znamená, že jsou již připraveny podklady pro zadávací dokumentaci k otevřené podlimitní VZ.

VH svazku zrealizuje poptávkové řízení na zpracovatele VZ. Na minulém jednání VH bylo dohodnuto, že budou poptány 4 firmy:

Regionální rozvojová agentura CEP Hradec Králové

ARROWS advokátní kancelář, s. r. o

Dabona, s. r. o Rychnov nad Kněžnou

RTS BRNO

Podklady pro cenovou poptávku připraví manažerka svazku Z. Hovorková s Ing. Janou Horákovou. Zadání cenové poptávky bude zasláno všem členům svazku k připomínkování a poté budou vybrané firmy osloveny k podání cenové nabídky.

***VH bere na vědomí***

**5. Jaroměř-Rychnovek – stav**

Jsou připraveny kupní smlouvy s majiteli dotčených pozemků. Zůstává k řešení jednání s majitelem nedořešeného odkupu pozemku panem Zollmanem, po dohodě s majitelem se bude pokračovat v řízení. K dalšímu postupu je nutné získat vyjádření Policie. Připraví se PD ke společnému podání na vydání ÚR a stavebního povolení.  *VH bere na vědomí*

**9. Diskuze, různé**

PD k vydání ÚR na podchod Bražec – stanoviska dotčených orgánů v průběhu dubna a května 2019 končí platnost. Manažerka jednala s projektantem Ing. Nývltem, který za částku 9 680,- Kč získal nová vyjádření. Místostarostka projednala úhradu těchto nákladů na ZM Náchod, bude řešeno smlouvou o mimořádném příspěvku na základě faktury.

***Valná hromada ukládá:***

**Mgr. Huneš:**

*1/* dodatky č. 1 ke Smlouvám o partnerském příspěvku, přidat účel

*2/* zajistit souhlasy majitelů pozemků na k.ú. Velká Jesenice (Ing. Petr Jeništa)

3/ připravit vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZVVZ

**Starosta města Jaroměř + pan Žíla a projektant K. Hronovský:**

1/ vyvolat jednání s majiteli pozemků na úseku Jaroměř-Rychnovek a následné vydání stanoviska Policie

2/ připravit odkupy pozemků pro vydání stavebního povolení

**ZM členů svazku:**

Projednat a schválit Dodatek č. 1 stanov DSO Kladská stezka

**Z. Hovorková:**

*1/* požádat Správu silnic KHK o zařazení rekonstrukce komunikace Rychnovek – Doubravice do plánu investic

2/ Spolu se Závěrečným účtem DSO odeslat na krajský úřad zápis, ve kterém se přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků do 15 dnů od projednání na VH

3/ připravit cenovou poptávku na realizaci veřejné zakázky na dodavatele stavby úsek 6 a 7 cyklookruh Rozkoš

**Všem přítomným:**

Vytipovat vhodné uchazeče na PM DSO Kladská stezka

zapsala Zdeňka Hovorková ověřovatel Ing. Pavla Maršíková

…………………………………………. …..……………………………………………..

……………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| předsedkyně Ing. Zuzana Jungwirthová |  |  |