**Zápis**

**zasedání valné hromady DSO Kladská stezka**

**úterý 30. května 2017 v 9:00 hodin**

**v zasedací místnosti RM na MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Bc. Martin Staněk DiS., Ing. Jiří Klepsa, Ing. Pavla Maršíková, Mgr. Karel Huneš, Jan Žíla, Zdeňka Hovorková, Ing. Zuzana Klicnarová, Zuzana Truněčková

1. **Kontrola usnesení**
2. **Studie navazujících aktivit – zadávací dokumentace, SOD**
3. **Kladská stezka - úsek Jaroměř Rychnovek (SOD)**
4. **Žádost o dotace KHK – DSP, DPS - Kladská stezka úsek 16 a 17; výkupy pozemků Jaroměř – Rychnovek**
5. **Závěrečný účet**
6. **Úprava rozpočtu – rozpočtová změna**
7. **Zpráva kontrolní komise**
8. **Diskuze**

Předseda svazku přivítal přítomné, představil dnešní program. Zapisovatelem určil paní Zdeňku Hovorkovou, ověřovatel Ing. Pavla Maršíková.

***VH schvaluje program zasedání***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***VH schvaluje***

***zapisovatele Zdeňku Hovorkovou, ověřovatele Ing. Pavla Maršíková***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

1. **Kontrola usnesení**

Všechna usnesení jsou splněna.

***VH bere na vědomí***

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

1. **Studie navazujících aktivit – zadávací dokumentace, SOD**

Firma Dasonelle připravila pro svazek zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na studii navazujících aktivit na cyklookruh Rozkoš.

***Usnesení č. 25/2017***

Valná hromada projednala a schvaluje zadávací dokumentaci – Studie navazujících aktivit Okruh Rozkoš, včetně smlouvy o dílo.

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

DSO Kladská stezka vypisuje výběrové řízení na dodavatele „Studie navazujících aktivit na okruhu Rozkoš“, otvírání obálek se uskuteční 12. 06. 2017.

***Usnesení č. 26/2017***

Valná hromada projednala a jmenuje členy výběrové komise na výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Studie navazujících aktivit na okruhu Rozkoš“,:

Ing. Josef Kulek náhradník Ing. Petr Jeništa

Mgr. Karel Huneš náhradník Ing. Jiří Fišer

Ing. Jana Horáková náhradník Ing. Jiří Klepsa

Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud se dostaví nadpoloviční většina.

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**3. Kladská stezka - úsek Jaroměř Rychnovek (SOD)**

V současné době na pozemcích, dotčených stavbou cyklostezky Jaroměř-Rychnovek, probíhá komplexní úprava pozemků, kterou připravuje SPÚ. Případnou realizací KPÚ dojde ke změnám, které by mohly změnit platné územní rozhodnutí. Realizací by došlo k rozšíření obecní komunikace na šířku 4,5m. Do doby vyjasnění se úsek dotčený touto změnou nebude dále projektovat.

Valná hromada celou situaci projednala, je si vědoma možných variant řešení, přesto navrhuje SOD v současné době podepsat. Případné okolnosti, které povedou k nedodržení smluvních podmínek z objektivních důvodů, následně vyřešit dodatkem smlouvy. Jedná se především o vyjádření dotčených orgánů, která jsou nutná k podání žádosti o stavební povolení. Pokud by došlo k zásadním změnám, muselo by se žádat o změnu vydaného ÚR.

***Usnesení č. 27/2017***

Valná hromada projednala a schvaluje na základě veřejné zakázky uzavření smlouvy o dílo – Kladská stezka – úsek Jaroměř – Rychnovek s panem Kamilem Hronovským IČ 678459327, se sídlem: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

Vzhledem k těmto okolnostem navrhuje valná hromada zadat zhotovení geometrických plánů na předem odsouhlasené dotčené pozemky. Zadání GP zajistí zástupci města Česká Skalice na základě podkladů paní Karlíčkové z SPÚ. Poté připravit kupní smlouvy a provést odkupy pozemků.

**4. Žádost o dotace KHK – DSP, DPS - Kladská stezka úsek 16 a 17; výkupy pozemků Jaroměř – Rychnovek**

Paní Hovorková po konzultaci s panem Tuzarem připravila žádosti o dotace na provedení PDS a PPD na úseky č. 16 a 17 ve výši 435 000,- Kč.

Druhá žádost bude na odkupy pozemků, geometrické plány ve výši 50 000,- Kč

a vyjmutí lesních pozemků.

***Usnesení č. 28/2017***

Valná hromada projednala a schvaluje podání žádostí o dotaci na Královéhradecký kraj na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby na úsek č. 16 a 17 – Kladská stezka a výkupy pozemků na úseku Jaroměř Rychnovek.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**5. Závěrečný účet**

Závěrečný účet byl ve všech členských obcích vyvěšen po zákonnou lhůtu. Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné připomínky. Schválený ZÚ bude vyvěšen na EÚD svazku do doby ZÚ za rok 2017. V členských městech je vyvěšeno oznámení o zveřejnění.

**Usnesení č. 29/2017**

Valná hromada projednala a schvaluje závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**6. Úprava rozpočtu – rozpočtová změna**

**Usnesení č. 30/2017**

Valná hromada projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočtové změny č. 2 pro jednání VH DSO Kladská stezka 30. 5. 2017** | | | | | |
|  | **Příjmy** |  | **Výdaje** |  |  |
| 1 | 4121  Neinv. trans. od obcí | 0,00 |  |  |  |
| 2 | 4221  Inves. trans. od obcí | 27 000,00 |  |  | přijetí dotací Jaroměř 20 + Česká Skalice 7 |
| 3 | 4222  Inves. trans. od krajů | 308 000,00 |  |  | Dotace úsek Rychnovek |
| 4 |  |  | 2219 6131 stavby | 50 000,00 | Nákup pozemků - GP, vklady do KN |
| 5 |  |  | 2219 6121 stavby | 7 000,00 | Aktivity |
| 6 |  |  | 2219 6121 stavby | 20 000,00 | Správní poplatek úsek Rychnovek |
| 7 |  |  | 2219 6121 stavby | 308 000,00 | úsek Rychnovek |
| 8 |  |  | 2219 5901 rezervy | -50 000,00 | Rezervy tvořené z mimořádných čl. příspěvků |
|  |  |  | 2219 6131 stavby | 50 000,00 |  |
|  | **Celkem příjmy 335 000,00** | | **Celkem výdaje 335 000,00** | |  |
|  |  | | 8115 financování 0,00 | |  |
|  | **Celkem 335 000,00** | | **Celkem 335 000,00** | |  |

**7. Zpráva kontrolní komise**

Zápis kontrolní komise bude projednán na jednotlivých jednáních ZM členských obcí. (vychází ze stanov svazku). Předseda svazku rozešle dopis pro ZM členských obcí.

**Usnesení č. 31/2017**

Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2016 a schválení účetní závěrky kontrolní komisí.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**8. Diskuze**

Proběhla diskuze o přípravných krocích na jednotlivých úsecích cyklostezek a možnostech budoucího financování jejich realizace.

***VÝPIS USNESENÍ VH DSO KLADSKÁ STEZKA ZE DNE 30. 5. 2017***

***Usnesení č. 25/2017***

Valná hromada projednala a schvaluje zadávací dokumentaci – Studie navazujících aktivit Okruh Rozkoš, včetně smlouvy o dílo.

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení č. 26/2017***

Valná hromada projednala a jmenuje členy výběrové komise na výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Studie navazujících aktivit na okruhu Rozkoš“,:

Ing. Josef Kulek náhradník Ing. Petr Jeništa

Mgr. Karel Huneš náhradník Ing. Jiří Fišer

Ing. Jana Horáková náhradník Ing. Jiří Klepsa

Výběrová komise je usnášeníschopná, pokud se dostaví nadpoloviční většina.

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení č. 27/2017***

Valná hromada projednala a schvaluje na základě veřejné zakázky uzavření smlouvy o dílo – Kladská stezka – úsek Jaroměř – Rychnovek s panem Kamilem Hronovským IČ 678459327, se sídlem: Na Drahách 190, 533 21 Vysoké Chvojno.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení č. 28/2017***

Valná hromada projednala a schvaluje podání žádostí o dotaci na Královéhradecký kraj na pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby na úsek č. 16 a 17 – Kladská stezka a výkupy pozemků na úseku Jaroměř Rychnovek.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**Usnesení č. 29/2017**

Valná hromada projednala a schvaluje závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**Usnesení č. 30/2017**

Valná hromada projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

**Usnesení č. 31/2017**

Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2016 a schválení účetní závěrky kontrolní komisí.

***PRO:3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

zapisovatel Zdeňka Hovorková ověřovatel Ing. Pavla Maršíková

………………………………………………….. ……………………………………………..

……………………………………………….

předseda *Bc. Martin Staněk DiS*